|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 09/02/2021 | Josenildo Mauricio | Atribuição das Tarefas |

Sumário

[1 Objetivos deste documento 1](#_Toc422808766)

[2 Situação atual e justificativa do projeto 1](#_Toc422808767)

[3 Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto 1](#_Toc422808768)

[4 Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas 2](#_Toc422808769)

[5 Principais requisitos das principais entregas/produtos 2](#_Toc422808770)

[6 Marcos 2](#_Toc422808771)

[7 Partes interessadas do projeto 3](#_Toc422808772)

[8 Restrições 3](#_Toc422808773)

[9 Premissas 3](#_Toc422808774)

[10 Riscos 3](#_Toc422808775)

[11 Orçamento do Projeto 3](#_Toc422808776)

# Objetivos deste documento

Listar de forma organizada e padronizada as etapas e ferramentas para a solução do

problema do nosso cliente.

# Situação atual e justificativa do projeto

Está sendo levantado os requisitos de necessidade para a criação do ERS (Especificação de requisito de software) e a ata da reunião de brainstorming com os stakeholdes. O problema foi entregue pelo nosso cliente que deseja um software de Sistema de gestão de projetos e tarefas.

# Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

O projeto será considerado um sucesso se entregue:

* A versão web em funcionamento conforme os requisitos solicitados;
* Versão aplicativo móvel disponível nas lojas playStore e appleStore;
* A versão web concluída até 09/07/2021;
* Versão aplicativo móvel concluída até 09/07/2021;

# Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas

1. Construção do Sistema de Gestão de Projetos e Tarefas;
   1. Elaborar o projeto arquitetônico do sistema;
   2. Definição, documentação e especificação de requisitos;
   3. Desenvolvimento e codificação do software;
   4. Elaborar e aplicar testes;
   5. Implantação e entrega.

# Principais requisitos das principais entregas/produtos

1. Elaborar o projeto arquitetônico do sistema
2. Versão Web:
   1. Implementação das funcionalidades conforme a documentação de requisitos;
   2. Implantação do sistema na web;
   3. Treinamento prévio.
3. Versão aplicativo móvel:
   1. Implementação das funcionalidades conforme a documentação de requisitos;
   2. Liberação do aplicativo nas lojas playStore e appleStore.

# Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| Marcos | Previsão |
| Aprovação do projeto | 00/00/00 |
| Definição da arquitetura | 00/00/00 |
| Desenvolvimento das atividades | 00/00/00 |
| Testes | 00/00/00 |
| Entrega | 00/00/00 |

# Partes interessadas do projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante** | **Função** |
| Cliente | Cliente |
| Josenildo Mauricio | Desenvolvedor/Gerente |
|  |  |
|  |  |

# Restrições

* Orçamento total do projeto: R$ 500.000,00;
* Prazo total: 6 meses;
* Data de entrega versão web 09/07/2021;
* Data de entrega versão aplicativo móvel 09/07/2021;
* Período de trabalho no projeto, das 00:00 as 00:00;
* A ausência de algum dos desenvolvedores.

# Premissas

* Energia elétrica para o funcionamento dos equipamentos;
* Cumprimento do orçamento conforme solicitado;
* Disponibilidade dos gestores para verificar e autorizar o andamento do projeto.

# Riscos

* Estouro do orçamento;
* Falta de energia;
* Doença de membro da equipe;
* Atraso na entrega;
* Desatualização da documentação.

# Orçamento do Projeto

O orçamento total do projeto é de R$ 500.000,00.

|  |  |
| --- | --- |
| Fases | Orçado |
| Na assinatura do termo de abertura do Projeto | R$ 150.000,00 |
| Aprovação da arquitetura do projeto | R$ 150.000,00 |
| Termino do desenvolvimento | R$ 100.000,00 |
| Entrega | R$ 200.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
|  |  |  |
|  |  |  |